ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу

агропромислового розвитку

Міловської РДА

___________ О.В.Нікітіна

20 листопада 2017 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо посилення пожежної безпеки на підприємствах агропромислового комплексу Міловського району в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

- Розробити  та впровадити протипожежні заходи щодо роботи об’єктів в осінньо-зимовий період.

Термін – до 01.12.2017 р.

Вик. – Рукавіцина О.В. головний спеціаліст з питань технічної політики та енергозабезпечення відділу агропромислового розвитку, керівники сільгосппідприємств

- Здійснити  перевірку технічного стану встановлених на об’єктах автоматичних систем пожежної сигналізації та пожежогасіння, внутрішнього і зовнішнього протипожежного водогону, водонапірних башт, а також інших джерел водопостачання, підготувати їх до експлуатації в умовах низьких температур. Укласти договори зі спеціалізованими організаціями на обслуговування цих систем.

Термін – до 01.12.2017 р.

Вик. –керівники сільгосппідприємств

- Для своєчасного прибуття на місце виникнення пожежі провести якісне технічне обслуговування і ремонт пожежних машин.

Термін – до 01.12.2017 р.

Вик. –керівники сільгосппідприємств

- На зимовий період забезпечити виробничі об’єкти засобами пожежегасіння та встановити в опалюваних приміщеннях перевірені і заправлені вогнегасники.

Термін – до 01.12.2017 р.

Вик. –керівники сільгосппідприємств

- Здійснити профілактичний огляд та ремонт силових і освітлювальних мереж, електрообладнання і теплогенеруючих установок, пристосувань водозабору.

Термін – до 25.11.2017 р.

Вик. –керівники сільгосппідприємств

- Заборонити експлуатацію електрообігрівачів і електроустаткування непромислового виробництва.

Термін –  постійно

Вик. –керівники сільгосппідприємств

- Забезпечити в достатній кількості паливно-мастильними матеріалами пожежні автомобілі та пристосовану для пожежогасіння техніку.

Термін –  постійно

Вик. –керівники сільгосппідприємств

- Провести утеплення люків пожежних водоймищ, пожежних гідрантів, водонапірних башт, трубомереж і каналізації, які проходять крізь неопалювальні приміщення.

Термін – до 25.11.2017 р.

Вик. –керівники сільгосппідприємств

- Організувати ефективну охорону місць зберігання грубих кормів.

Термін – постійно

Вик. –керівники сільгосппідприємств

- Силами головних спеціалістів господарств проводити періодичні перевірки несення служби сторожами в нічний час.

Термін – постійно

Вик. –керівники сільгосппідприємств

- Провести протипожежні інструктажі з робітниками та спеціалістами, у першу чергу з тими, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, відповідальними за експлуатацію опалювальних систем та електроопалювальних установок. Провести навчання осіб, які пов’язані з виробничими процесами підвищеної пожежної небезпеки за програмою пожежно-технічного мінімуму.

Термін – до 01.12.2017 р.

Вик. –керівники сільгосппідприємств

3

- Забезпечити суворий контроль в осінньо-зимовий період за виконанням правил пожежної безпеки та проведення профілактичної роботи.

Термін – постійно

Вик. –керівники сільгосппідприємств

Рукавіцина О.В.