МІЛОВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

06 квітня 2018 року	  	            смт Мілове		                		№ 132

Про проведення в Міловському районі

у квітні - травні 2018 року щорічної

всеукраїнської акції «За чисте довкілля»

та дня благоустрою

Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», враховуючи лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.03.2018 № 7/11-3210 про проведення на території області щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою:

1. Провести в Міловському районі у квітні - травні 2018 року щорічну всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» та у її рамках 21 квітня 2018 року день благоустрою територій населених пунктів (далі - акція).

2. Затвердити План заходів та склад районного штабу з організації проведення у 2018 року акції, що додаються.

3. Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад розробити  відповідні місцеві плани заходів щодо проведення акції із залученням підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також громадян. Відповідно до Плану заходів інформувати відділ містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації: щочетверга протягом квітня-травня 2018 року - про результати проведення акції та до 25 квітня 2018 року - про фактично проведені заходи під час дня благоустрою.

4. Відділу містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації (Нікітін К.М.) про хід виконання Плану заходів інформувати Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації: щочетверга протягом квітня-травня 2018 року - про результати проведення акції та до 27 квітня 2018 року - про фактично проведені заходи під час дня благоустрою.

5. Рекомендувати районній газеті «Слово хлібороба» забезпечити висвітлення в засобах масової інформації хід проведення заходів акції.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

| Заступник голови, виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації |  | О.В. АЛЬЧАКОВ |
| --- | --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

06 квітня 2018 року № 132

План заходів

щодо проведення в Міловському районі у квітні - травні 2018 року щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснити організаційні заходи щодо проведення дня благоустрою | До 21.04.2018 | відділ містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад (за згодою) |
| 2. | Вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, при-бирання та приведення у належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, зупинок транспорту, кладовищ, братських могил, меморіального комплексу та місць почесних поховань | До 25.04.2018 | відділ містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад (за згодою), філія «Мілов-ський райавтодор» (за згодою) |
| 3. | Привести території лікувальних закладів у належний санітарний стан, зробити їх благоустрій і озеленення | До 25.04.2018 | Міловське РТМО (за згодою), КЗ «Міловсь-кий районний центр ПМСД» (за згодою) |
| 4. | Провести заходи з озеленення, благоустрою й очищення територій навчальних закладів із залученням до цієї роботи учнівської та студентської молоді | До 25.04.2018 | відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад (за згодою) |
| 5. | Очищення від сміття берегів водойм у населених пунктах району | До 10.05.2018 | виконкоми селищної та сільських рад (за згодою) |
| 6. | Обстеження стану лісосмуг та відтворення лісових ресурсів | До 25.04.2018 | виконкоми селищної та сільських рад (за згодою), ДП «Біловод-ське ЛМГ» (за згодою) |

Керівник апарату

райдержадміністрації 								Г.М.Усачова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

06 квітня 2018 року № 132

Склад

районного штабу щодо проведення в Міловському районі у квітні - травні 2018 року щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою

| Альчаков Олександр Вікторович | - заступник голови райдержадміністрації, голова штабу |
| --- | --- |
| Члени штабу: |
| Дубук Оксана Петрівна | - начальник відділу культури |
| Кашуба Олег Євгенович | - заступник голови районної ради (за згодою) |
| Лукянцов Павло Петрович | - Міловський селищний голова (за згодою) |
| Нікітін Костянтин Миколайович | - начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації |
| Омельченко Віра Вікторівна | - в.о. головного редактора районної газети «Слово хлібороба» (за згодою) |
| Хрипко Наталія Іванівна | - начальник відділу освіти райдержадміністрації |

Керівник апарату

райдержадміністрації 								Г.М.Усачова