МІЛОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

22 жовтня 2018 р.		смт Мілове					№ 340

Про хід підготовки підприємств

житлово-комунального господарства

та соціальної сфери до роботи в

опалювальний період 2018-2019 років

Відповідно до пункту 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»

з о б о в’ я з у ю :

1. Інформацію про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальний період 2018-2019 років взяти до відома.

2. Фінансове управління райдержадміністрації сприяти організаціям, що фінансуються з місцевого бюджету, своєчасно розраховуватись за спожиті енергоносії

3. Рекомендувати:

1) керівникам бюджетних установ та організацій взяти під особистий контроль своєчасні розрахунки за енергоносії, контролювати платежі та не допускати заборгованості;

2) Міловській газовій дільниці філії Марківського міжрайонного управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз», Міловському РЕМ ТОВ «Луганське Енергетичне Об’єднання», Міловській дільниці РКП «Старобільськвода», філії «Міловський райавтодор» та Міловському ЖКП вжити заходів щодо сталої роботи підприємств в зимовий період 2018-2019 років.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Альчакова О.В.

| Голова райдержадміністрації |  | А. КОРОЛЬ |
| --- | --- | --- |

# Голові Міловської

# райдержадміністрації

# А. КОРОЛЮ

Інформація

про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальний період 2018 - 2019 років

Після закінчення опалювального періоду 2017 - 2018 років на засіданні колегії райдержадміністрації 16.04.2018 були підведені підсумки роботи підприємств в опалювальний період і визначені напрямки підготовки на наступний опалювальний період. Виконкомами селищної та сільських рад, відділом освіти, Міловським РТМО розроблені та затверджені плани заходів і графіки підготовки до роботи в опалювальний період 2018 - 2019 років, включаючи заходи щодо проведення ремонтних робіт, створення необхідних запасів матеріально-технічних ресурсів та погашення заборгованості за енергоносії.

Для підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в опалювальний період 2018 - 2019 років в районі в наявності 19 котелень: 15 - школи та дитсадки, 2 – РТМО (газове опалення), 2 – заклади культури (газове опалення). З  10 шкіл: 9 – газове опалення; 1 – електричне опалення (Калмиківська ЗОШ). З 8 дошкільних навчальних закладів: 5 – індивідуальне газове опалення; 1 – індивідуальне твердопаливне опалення (КДНЗ «Веселка» с. Калмиківка) та 2 - від котельні школи (Мусіївський НВК, КДНЗ «Веселка» с. Морозівка).

Протягом 2018 року проведено п’ять засідань штабу з метою забезпечення підготовки до опалювального періоду, на яких були розглянуті питання про хід підготовки установ, закладів та об’єктів соціальної сфери до роботи в опалювальний період 2018-2019 років і питання щодо заборгованості за енергоносії, закладання коштів та проведення тендерних процедур на закупівлю газу на 2019 рік.

Для підготовки навчальних закладів виконано:

- повірку та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів, димвентканалів;

- поточний ремонт системи опалення для 1 класу в Микільській та  Морозівській ЗОШ;

- відповідно до попередження Марківського МУЕГГ щодо заміни сигналізаторів контролю мікроконцентрацій чадного газу на нові, які відповідають Правилам безпеки газопостачання затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 15.05.2015 року – закуплені 10 сигналізаторів на суму 19,5 тис. грн.

- триває розробка проектно-кошторисної документації на встановлення комерційного вузла обліку природного газу в Стрільцівській філії ОНЗ «Міловська гімназія» та ДНЗ «Сонечко» Новострільцівського НВК;

- розроблена проектно-кошторисна документація та отриманий експертний звіт на будівництво міні-котельні з інженерними мережами для Новострільцівського НВК на загальну суму 2838,359 тис. грн, в тому числі перша черга на суму 890,4 тис. грн. для реалізації у 2018 році;

- розроблена проектно-кошторисна документація та отриманий експертний звіт на реконструкцію існуючої газової котельні Великоцької ЗОШ на загальну суму 2942,134 тис. грн, в тому числі перша черга на суму 955,9 тис. грн для реалізації у 2018 році;

- укладена угода з ТОВ «Дінамік» щодо часткової реалізації проекту по реконструкції існуючої газової котельні Микільської ЗОШ на загальну суму 991,757 тис. грн, в тому числі перша черга на суму 428,8 тис. грн для реалізації у 2018 році.

- розроблена проектно-кошторисна документація для будівництва котельні для Міловської гімназії (вартість проекту – 3812,1 тис. грн) та реконструкції котельні Морозівської ЗОШ (на загальну суму 3148,2 тис. грн).

Залишається невирішеними проблеми в навчальних закладах які потребують додаткових коштів:

- згідно листа Марківського МУЕГГ від 07.06.2017 № 08-01-21-287 рекомендовано встановлення вузлів обліку природного газу згідно з Кодексом ГРС (на єдиний вузол обліку) в газовій котельні Міловської гімназії та Новострільцівського НВК; на даний час написано гарантійного листа про встановлення вузлів обліку до 01.05.2019.

Виникло питання по Зориківській ЗОШ – невідповідність газового обладнання в проекті по вузлу обліку, а саме: в 2017 році були проведені роботи щодо заміни газових котлів без внесення змін до проекту. Зараз ця проблема вирішується з ПАТ «Луганськгаз». Написаний гарантійний лист на дозвіл про початок опалювального сезону до приведення в відповідність документації з зобов`язанням виконати роботи до 31.12.2018.

Заборгованість за спожитий природний газ та технічне обслуговування котелень відсутня.

Твердим паливом опалюється лише один заклад – КДНЗ «Веселка» с. Калмиківка, твердим паливом забезпечений в повному обсязі - в наявності 3 тони вугілля і 6 куб. м дров (всього оплачено 35 куб. м, будуть завезені по мірі розходу). Як додаткове опалення твердопаливними котлами використовують КДНЗ «Сонечко» с. Великоцьк, КДНЗ «Зірочка» с. Зориківка, КДНЗ «Ластівка» с. Мілове і КДНЗ «Колосок» с. Микільськ.

У Міловському РТМО для підготовки теплового господарства було проведено обслуговування та ремонт котлів, перевірка газового обладнання. 11 жовтня підключений газ до котелень № 1 та № 2 (дитячого та хірургічного відділень). Котельні готові до роботи.

Комунальний заклад «Міловський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» має у структурі 5 амбулаторій та 8 фельдшерських пунктів (далі - ФП). З 5-ти амбулаторій тільки Морозівська знаходиться на балансі закладу, опалюється газом, документи на пуск газу підписані котельня готова до роботи. З 8-ми ФП на балансі закладу знаходиться тільки ФП с. Зоринівка, який опалюється дровами і на опалювальний період забезпечений. Інші 4 амбулаторії та 7 ФП знаходяться в орендованих приміщеннях за опалення яких заклад відшкодовує комунальні витрати орендодавцям.

У Міловській дитячій школі мистецтв газова котельня до опалювального сезону готова, керівник та оператори газової котельні пройшли навчання. Фінансування на оплату за спожитий природний газ передбачено в повному обсязі. Пакет документів на поновлення газопостачання на зимовий період підписаний.

У Міловському районному Будинку культури газова котельня до опалювального сезону готова. Було проведено ремонт котлів, перевірку сигналізатора газу, димвентканалів, пофарбовані труби та ящики схову. Укладені відповідні договори. На попередження Марківського МРУЕГТ № 11 від 18.09.2018 про заміну сигналізатора загазованості написано гарантійного листа про заміну його до кінця опалювального сезону. Пакет документів на поновлення газопостачання на зимовий період планується підписати 22 жовтня. У сільських закладах культури проведено частково косметичний ремонт приміщень. Заклади постійно не опалюються.

Міловською централізованою бібліотечною системою проведено профілактичну перевірку системи опалення, здійснено перевірку димвентканалів, укладено договір з ТОВ « Луганськгаззбут» на постачання природного газу строком на 1 рік, також підписана додаткова угода щодо зміни ціни постачання природного газу з 01.09.2018 – 13078,58 грн за 1000 куб. м. У зв'язку з підвищенням ціни на черговій сесії районної ради від 19.09.2018 № 28/1 додатково виділені кошти у сумі 4,0 тис. грн. Перед поновленням газопостачання  отримано попередження від Марківського МРУЕГГ № 13 від 18.09.2018 щодо заміни сигналізатора загазованості на СГБ 1-7Б. Начальнику Марківського МРУЕГГ написано  гарантійного листа щодо придбання сигналізатора загазованості в строк до 15 травня 2019 року. Документи на пуск газу планується підписати 22 жовтня.

Міловською газовою дільницею «Марківкаміжрайгаз» виконано поточний ремонт та технічне обслуговування газорозподільчих пунктів,  шафних регуляторних пунктів, обслідування котельних і топічних підприємств з врученням приписів. З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, газовій дільниці необхідно провести інспектування всіх абонентів на предмет безпечного користування газом. Створити необхідний запас пально-мастильних матеріалів та необхідних ресурсів для ліквідації аварійних ситуацій.

Міловська дільниця РКП «Старобільськвода» працює в штатному режимі. Техніка підприємства знаходиться в робочому стані, але потребує оновлення. Техніка підприємства вчасно готується до роботи в осінньо-зимовий період, але з-за слабкої матеріально-технічної бази не завжди своєчасно та в повному обсязі подається питна вода до постачальників. Міловській селищній раді з цього питання необхідно завершити прийняття на баланс водопроводу в с. Травневе та прокладання каналізації по вул. Миру в смт Мілове.

Міловським райавтодором, згідно плану, заготовані 1,8 тис. тон піску (100%) та 1,0 тис. тон (56%) піскосуміші для використання під час виникнення надзвичайних ситуацій у наслідок різкого погіршення погодних умов. Спецтехніка підготована на 83% з 6 одиниць – 5 (1 од. - трактор Т-150 в стадії завершення ремонту). Виконано ямковий ремонт доріг 46,5 км: Н-26 Чугуїв-Мілове – 30 км, О130801 Микільск – Морозівка – Мусіївка - Бараниківка – 11 км, О130803 під’їзд до смт Мілове – 3 км, дорога Великоцьк – Ярське 2,5 км.

На виконання рішення  протоколу робочої наради під головуванням заступника голови Луганської облдержадміністрації Ю. Клименка від 12.09.2018 та у зв’язку з врегулювання проблемних питань, які виникли внаслідок блокування ділянки автомобільної траси Т-1307 сполученням Мілове - Зоринівка, яка проходить територією Російської Федерації, що призвело до збільшення протяжності для обслуговування ділянки Мілове – Зоринівка, райдержадміністрація звернулася листом від 13.09.2018 № 1/04-27/2191 до директора ДП «Луганський облавтодор» з проханням збільшити фінансування філії «Міловський райавтодор» та забезпечити додатковими одиницями спеціальної техніки, необхідної на випадок ліквідації можливих надзвичайних ситуацій (ліквідація снігових заметів, ожеледиці та інше), та приведення її у готовність до застосування за призначенням. На сьогоднішній день виділяються кошти на відновлення другого автомобіля «Краз» КДМ, вже закуплено кабіну, резину, ресори, ремонт триває.

На території району знаходяться 42 багатоповерхових житлових будинки всі вони переведені на автономне опалення і готові до опалювального сезону.

03 жовтня 2018 року за № 325 прийнято розпорядження голови райдержадміністрації «Про початок опалювального періоду в Міловському районі» згідно якого рекомендовано виконавчим комітетам селищної і сільських рад розпочати опалювальний сезон у навчальних, медичних, дитячих та інших закладах побутового і соціально-культурного призначення, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищуватиме +8°С.

На даний час наказами розпочато опалювальний період з 16 жовтня у закладах освіти і Міловському РТМО.

У зв’язку з отриманням листа ПАТ «Луганськгаз» від 06.09.2018 № 01-02-46/1533 щодо внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, власники (балансоутримувачі) яких невідомі або відсутні, Міловській селищній раді було направлено два листи (від 12.09.2018 № 1/04-31/2175 та від 20.09.2018 № 1/04-31/2252 з проханням провести відповідну роботу з встановлення власників багатоквартирних будинків та газових мереж у них і приведення правовідносин з Оператором ГРМ  у відповідність до Кодексу ГРС.

Пунктом 2 Глави 1 Розділу III «Правил безпеки систем  газопостачання» передбачено, що власники та Оператор ГРМ зобов'язані укласти договір про експлуатацію таких газорозподільних систем, або оформити передачу належних власникам газорозподільних систем у власність Оператору ГРМ. Для безпечного користування природним газом власникам багатоквартирних газифікованих будинків потрібно укласти договір на експлуатацію внутрішньобудинкових газових мереж.

З 10 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» протягом 6 місяців, тобто до 10.12.2018 необхідно укласти договори на закупівлю електроенергії з новою збутовою компанією.

Начальник відділу містобудування,

архітектури та ЖКГ			    					К. НІКІТІН

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження голови райдержадміністрації

Про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальний період  2018-2019 років

(назва розпорядження)

Проект розпорядження розроблено: відділ містобудування, архітектури та ЖКГ  райдержадміністрації

Підстава для розроблення: підготовка підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальний період  2018-2019 років

Погоджено:

без зауважень

| П.І.Б. | Посада | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Рукавіцин В. | перший заступник голови райдержадміністрації |  |  |
| Альчаков О. | заступник голови райдержадміністрації |  |  |
| Усачова Г. | керівник апарату райдержадміністрації |  |  |
| Далєвська Т. | начальник загального відділу апарату райдержадміністрації |  |  |
| Назаренко О. | начальник відділу організаційної роботи та розгляду звернень громадян апарату райдержадміністрації |  |  |
| Бутенко В. | головний спеціаліст юридичного сектору райдержадміністрації |  |  |

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано частково

із зауваженнями (пропозиціями), які не враховано

Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які   відповідно до пункту 68 Регламенту Міловської районної державної адміністрації Луганської області, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.03.2013 № 71, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

Про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальний період  2018-2019 років

(назва)

Начальник відділу містобудування,

архітектури  та ЖКГ		  ______________________________  К. Нікітін ___

(посади керівника структурного  підрозділу,			(підпис)		    (ініціали та прізвище)

іншого органу, що є головним  розробником)

____ ____________ 2018 р. 						телефон 2-15-82

Прийняте розпорядження від “ __” _____________2018 року  № ______

надіслати:

Загальний відділ – 1 примірник

Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ- 1 примірник

Фінансове управління райдержадміністрації - 1 примірник

Міловське РЕМ ТОВ «ЛЕО» - 1 примірник

Міловська газова дільниця «Марківкаміжрайгаз» - 1 примірник

Міловська дільниця РКП «Старобільськвода» - 1 примірник

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розпорядження надіслано: „ ___ „ ___________ 2018 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальний період  2018-2019 років

(назва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Підготовка підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду  2018-2019 років

2. Мета і шляхи її досягнення

Підготувати підприємства житлово-комунального господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду  2018-2019 років

3. Правові аспекти

пункт 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункт 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансового забезпечення не потребує

5. Позиція заінтересованих органів

Позицію заінтересованих органів враховано

6. Регіональний аспект

Своєчасний початок опалювального сезону

7. Громадське обговорення

Громадського обговорення не потребує

8. Прогноз результатів

Своєчасний початок опалювального сезону

Начальник відділу містобудування,

архітектури  та ЖКГ		  ______________________________  К. Нікітін ___

(посади керівника структурного  підрозділу,			(підпис)		    (ініціали та прізвище)

іншого органу, що є головним  розробником)

____ ____________ 2018 р. 						телефон 2-15-82